| Referencia | 2025_requerimientos:modeloML |
| --- | --- |
| Versión | 1 |
| Creado por | Angel Jarabo |
| Fecha petición | 13/05/2025 |
| Aprobador por | Angel Jarabo |
| Sistemas involucrados | eAlicia |

En el presente documento se describen los requerimientos extraídos de las diversas reuniones entre responsables de la GREVIA - UB y eAlicia.

Objetivo:

Desarrollo, análisis y pruebas de varios modelos de Machine Learning (ML) aplicado a los datos extraídos en las encuestas del proyecto Victimización sexual en la adolescencia por parte del equipo investigador Grevia. El objetivo es el procesamiento y análisis de los datos y reporte de resultados para su posterior transformación en recomendaciones para políticas públicas.

Esta etapa del proyecto puede dividirse en:

- Análisis exploratorio de los datos

- Desarrollo/entrenamiento de modelo de ML

- Desarrollo informe de resultados

Detalle requerimientos:

- Análisis exploratorio de los datos

Junto con Grevia se plantearán varias hipótesis para la definición del/de los problemas y su resolución a través de predicción con el objetivo de implementar modelos de ML para cada uno de estos. Clarificar el objetivo del modelo (clasificación, regresión, clustering, etc.) y definir lo que se quiere predecir resultará crucial para el éxito.

- Desarrollo/entrenamiento de modelo de ML

Se realizan diferentes pasos: Entrenamiento inicial: Entrenar 3 modelos con diferentes algoritmos. Evaluación: Usar métricas relevantes para comparar modelos. Validación cruzada: Implementar validación cruzada para evitar sobreajuste. Selección del mejor modelo: Basado en el rendimiento, costo y otras métricas clave. Ajuste fino: Refina y optimiza el modelo elegido. El flujo de trabajo : Train-Test Split: Dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba para evaluar el modelo. Validación Cruzada: Implementar técnicas de validación cruzada para asegurar que el modelo generaliza bien. Selección de Algoritmos: Elegir una serie de modelos base (regresión lineal, SVM, árboles de decisión, redes neuronales,). Entrenamiento de Modelos: Entrenar cada modelo en el conjunto de datos de entrenamiento. Ajuste de Hiperparámetros: Usar técnicas como búsqueda en cuadrícula o búsqueda aleatoria para optimizar los hiperparámetros del modelo. Métricas de Evaluación: Evaluar cada modelo usando métricas adecuadas según el tipo de problema. Comparación de Modelos: Comparar los resultados obtenidos para seleccionar el mejor modelo basado en el rendimiento, la interpretabilidad y el costo computacional. Se analizarán mínimo 3 modelos diferentes en el estudio.

- Desarrollo de informe de resultados

Para optimizar la comunicación de datos complejos y facilitar su análisis y comprensión, se propone el desarrollo de un informe detallado que explique los pasos seguidos para la creación de este modelo, su elección y las pruebas llevadas a cabo. El diseño del informe se adaptará específicamente al problema a resolver, teniendo en cuenta los datos obtenidos y la perspectiva deseada. El objetivo final es proporcionar información para crear una plataforma que permita decisiones rápidas y bien informadas, alineadas con los objetivos del proyecto.

Horas de diseño:

Se facilita un cálculo estimado en horas para la GREVIA – UB

| Horas desarrollo | Hora | Precio |
| --- | --- | --- |
| Análisis exploratorio de los datos | 5 |  |
| Desarrollo/entrenamiento de 1 modelos de ML | 20 |  |
| Informe de resultados (doc) | 5 |  |
| Total Horas | 30 |  |

* El cálculo de horas es aproximado y sujeto a modificaciones dependiendo de cambios en los requerimientos por parte de la GREVIA - UB .

Se añade una licencia de perfil viewer para la visualización de datos aplicando el descuento para universidades.

Atentamente,

Departamento de Desarrollo Runcall

En Barcelona, 13 de mayo de 2025