| Referencia | 2025_requerimientos_IA |
| --- | --- |
| Versión | 1 |
| Creado por | Angel Jarabo |
| Fecha petición | 13/05/2025 |
| Aprobador por | Angel Jarabo |
| Sistemas involucrados | eAlicia |

En el presente documento se describen los requerimientos extraídos de las diversas reuniones entre responsables de la GREVIA - UB, UOC y eAlicia.

Objetivo:

El objetivo principal de esta fase del proyecto es desarrollar, analizar y validar un modelo de Machine Learning (ML) basado en los datos extraídos de las encuestas del estudio Victimización sexual en la adolescencia, liderado por el equipo investigador GREVIA.

Este modelo busca identificar patrones que permitan comprender la posible conversión de víctima a agresor, analizando las variables implicadas y su manifestación en individuos que aparecen en ambos roles. El fin último es predecir el riesgo potencial de que una persona víctima pueda convertirse posteriormente en agresora.

A través de este enfoque, se pretende no solo mejorar el entendimiento de las variables clave involucradas en estos procesos, sino también sentar las bases para el diseño de protocolos y medidas preventivas más eficaces.

El proyecto constará de las siguientes fases:

Fase I. Análisis Exploratorio y Preparación de los Datos: Esta fase se enfoca en comprender el conjunto de datos y establecer las bases para el modelado. Incluye el planteamiento de hipótesis iniciales con el equipo de investigación, la definición de objetivos predictivos, y una exhaustiva limpieza y transformación de los datos. Además, se realiza un análisis exploratorio detallado para identificar relaciones, estructuras ocultas y variables relevantes, lo que permite una preparación óptima para el desarrollo del modelo.

Fase II: Desarrollo y Entrenamiento del Modelo Predictivo: En esta etapa se entrenan y comparan distintos algoritmos de predicción adecuados al tipo de problema. Se ajustan hiperparámetros, se aplican técnicas de validación cruzada y se selecciona el modelo final en función de su rendimiento, interpretabilidad y eficiencia computacional.

Fase III: Interpretación del Modelo y Difusión Científica: Una vez elegido el modelo óptimo, se interpreta su funcionamiento y se analiza el impacto de las variables clave. Finalmente, se redacta un artículo científico que describe el proceso completo y los hallazgos obtenidos, con vistas a su publicación en medios académicos especializados.

Detalle requerimientos:

Análisis Exploratorio y Preparación de los Datos

- Análisis Preliminar y Planteamiento de Hipótesis - Reuniones de alineación con el equipo de investigación GREVIA para definir el contexto del problema. - Establecimiento de hipótesis iniciales basadas en el conocimiento experto y los datos disponibles. - Definición de los objetivos de predicción: tipo de tarea (clasificación, regresión, agrupamiento, etc.) y los resultados esperados. - Ingeniería de Datos y de Características - Limpieza y transformación de los datos: detección y tratamiento de outliers, errores y ruido. - Normalización y estandarización de variables numéricas. - Codificación de variables categóricas y tratamiento de valores ausentes. - Generación de nuevas variables mediante técnicas de feature engineering. - Selección preliminar de variables relevantes para reducir el espacio de búsqueda. - Análisis Exploratorio Detallado - Estudio de correlaciones y relaciones entre variables. - Evaluación de la importancia de las características mediante técnicas estadísticas y modelos base. - Análisis de componentes principales (PCA) y otras técnicas de reducción de dimensionalidad. - Estudio de la estructura latente de los datos, incluyendo análisis de agrupamientos y patrones ocultos. - Selección final de variables más relevantes para la fase de modelado.

Desarrollo y Entrenamiento del Modelo Predictivo

- Construcción de Modelos Predictivos - Entrenamiento de múltiples algoritmos adecuados al tipo de problema (e.g., árboles de decisión, redes neuronales, máquinas de vectores de soporte, etc.). - Comparación sistemática del rendimiento mediante métricas específicas (precisión, recall, F1-score, AUC, etc.). - Optimización y Validación - Ajuste fino de hiperparámetros mediante métodos como búsqueda en rejilla (grid search) o aleatoria (random search). - Aplicación de técnicas de validación cruzada para asegurar la generalización del modelo. - Selección del modelo óptimo considerando criterios de rendimiento, interpretabilidad y coste computacional.

Interpretación, Aplicación y Difusión Científica

- Interpretación de Resultados y Evaluación Final - Análisis detallado de la lógica interna del modelo (interpretabilidad y explicabilidad). - Estudio de la influencia de las variables clave en las predicciones. - Discusión de los resultados en el contexto de las hipótesis planteadas. - Redacción y Publicación Científica - Elaboración de un artículo científico que documente el proceso completo: desde la hipótesis y metodología hasta los resultados obtenidos. - Preparación de gráficos, tablas, y visualizaciones relevantes para apoyar la discusión. - Envío del artículo a una revista científica especializada o congreso relevante.

Horas de diseño:

Se facilita un cálculo estimado en horas para la GREVIA – UB, UOC

| Horas desarrollo | Hora | Precio |
| --- | --- | --- |
| FASE I. Análisis Exploratorio y Preparación de los Datos |  |  |
| FASE I.1. Análisis Preliminar y Planteamiento de Hipótesis | 5 |  |
| FASE I.2. Ingeniería de Datos y de Características | 15 |  |
| FASE I.3. Análisis Exploratorio Detallado | 10 |  |
| FASE II. Desarrollo y Entrenamiento del Modelo Predictivo |  |  |
| FASE II.1. Construcción de Modelos Predictivos | 10 |  |
| FASE II.2. Optimización y Validación | 5 |  |
| FASE III. Interpretación, Aplicación y Difusión Científica |  |  |
| FASE III.1. Interpretación de Resultados y Evaluación Final | 10 |  |
| FASE III.2. Redacción y Publicación Científica | 5 |  |
| Total Horas | 60 |  |

El plazo de entrega es el 25 de julio 2025.

*El cálculo de horas es aproximado y sujeto a modificaciones dependiendo de cambios en los requerimientos por parte de QUALITAS.

** Estos plazos sólo tienen

validez si la aceptación de este presupuesto y la recepción de toda la

documentación necesaria para el desarrollo, se realiza antes del día 15 de noviembre

de 2021

** El desarrollo se dará

como valido transcurrido un mes desde su finalización, sino se recibe feedback

contrario por parte del QUALITAS.

Atentamente,

Departamento de Desarrollo Runcall

En Barcelona, 13 de Mayo de 2025